Технико-экономическое обоснование внедрения

«Сайт/Приложение «Cумма прописью онлайн»»

Москва 2022 год

Оглавление

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование проекта	3

1.2.	Наименование заказчика и разработчика проекта	3

1.3.	Перечень документов, на основании которых создается проект	3

1.4.	Описание существующей технологии	3

1.5.	Плановые сроки начала и окончания работ	3

1.6.	Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ	3

2.	Назначение и цели развития системы	3

2.1.	Вид деятельности	3

2.2.	Перечень объектов, на которых предполагается использование системы	3

2.3.	Наименование и требуемые значения, которые должны быть достигнуты при завершении поставленных задач.	4

3.	Характеристика объектов разработки	4

3.1	Краткие сведения об объекте разработки	4

3.2	Сведения об условиях эксплуатации и характеристиках	4

4.	Требования к сайту/приложению	4

4.1	Требования к структуре и функционированию сайта/приложения	4

4.2	Требования к вкладкам сайтов	4

4.3	Требования к информационному обеспечению	4

5.1	Требования к техническому обеспечению	5

6.	Состав и содержание работ по созданию системы	5

7.	Порядок контроля и приемки системы	7

Приложение 1.	8

Приложение 2.	9

- Общие сведения

  - Наименование проекта

Проектирование, реализация родительского сайта/приложения «Сумма прописью».

Краткое наименование: «Сумма прописью».

  - Наименование заказчика и разработчика проекта

Заказчик: Преображенский Максим Владимирович, телефон 8-910-431-21-90.

Адрес заказчика: 115432, Москва, 2-й Кожуховский пр-д, 12, стр.1.

Разработчик: Осиков Алексей Анатольевич, телефон 8-915-222-21-**.

Адрес разработчика: Московская область, Можайский Район.

  - Перечень документов, на основании которых создается проект

Проект реализуется на основании:

- дизайн - документа онлайн проекта;

  - Описание существующей технологии

На данный момент имеется приложение написанное на Java-script.

  - Плановые сроки начала и окончания работ

Плановый срок начала работ – 25 февраля 2022 года.

Плановый срок окончания – 6 апреля 2022 года.

Этапы и сроки выполнения описаны в 5 разделе.

  - Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

После тестирования работы Сайта/Приложения работа передается заказчику.

- Назначение и цели развития системы

  - Вид деятельности

Приложение должно быть до конца доработано и выведено на сайт.

  - Перечень объектов, на которых предполагается использование системы

Устройства с возможностью выхода в интернет.

  - Наименование и требуемые значения, которые должны быть достигнуты при завершении поставленных задач.

Целью проекта стоит в создании одного из нескольких сайтов заключённых в одно “Семейство-миниприложений”.

- Характеристика объектов разработки

  - Краткие сведения об объекте разработки

Приложение “Сумма прописью онлайн” будет помогать пользователям преобразовывать введенные данные в виде цифр в формат прописи(киррилица).

На сайте приложения будет размещаться баннер-реклама c помощью которой будет возможность монетизации проекта, также будет возможность поддержки/доната владельцам данного инструмента.

  - Сведения об условиях эксплуатации и характеристиках

Для возможности пользования сайта/приложения необходимы: устройства с возможность выхода в интернет и стабильный интернет.

Специальные условия окружающей среды не требуются.

- Требования к сайту/приложению

  - Требования к структуре и функционированию сайта/приложения

Приложение написанное Java-script должно быть размещено на сайте с разработанным дизайном.

На сайте должно быть место для рекламы-баннеров, отзывов/обратной связи, информации о инструменте/приложении, возможность добавить в закладки и возможность перехода на иные инструменты сайта.

  - Требования к вкладкам сайтов

Необходимо написать дизайн сайта в стили неполного минимализма, в одних палитрах цветов и продумать возможность размещения не навязчивой рекламы.

  - Требования к информационному обеспечению

- Необходима единая база данных для сбора следующей информации:

- Количество использования инструмента;

- Количество переходов на вкладки других инструментов;

- Количество кликов на баннеры(реклама).

  - Требования к техническому обеспечению

Необходим 1 сервер и БД для хранения информации описанных в пункте 4.3.

- Состав и содержание работ по созданию системы

Для разработки и реализации сайта/приложения “Сумма прописью” будет задействован один человек, именуемый ранее как Разработчик. Перед сдачей готового продукта Заказчику игра будет предоставлена на тестирование и апробацию третьему лицу.

Таблица 5.1 – Комплекс работ по разработке и реализации проекта.

| Содержание работ | Исполнитель | Длительность (дни) |
| --- | --- | --- |
| - Подготовка процесса разработки и анализ требований |  |  |
| - Исследование и обоснование разработки |  |  |
| - Постановка задач | Разработчик | 1 |
| - Сбор и анализ исходных данных | Разработчик | 2 |
| - Поиск и анализ аналогов |  |  |
| - Анализ существующих подобных приложений | Разработчик | 2 |
| - Обоснование необходимости разработки | Разработчик | 1 |
| - Анализ требований |  |  |
| - Определение и анализ требований к разрабатываемому модулю игры | Разработчик | 2 |
| - Определение структуры входных и выходных данных | Разработчик | 1 |
| - Выбор технических и программных средств реализации | Разработчик | 1 |
| - Реализация и согласования технического задания | Разработчик | 2 |
| Итоги по этапу 1 | Разработчик | 12 |
| - Реализация приложения/сайта |  |  |
| - Разработка дизайна |  |  |
| - Сайт | Разработчик | 1 |
| - Приложение | Разработчик | 1 |
| - Вкладка отзывов | Разработчик | 1 |
| - Шапка сайта | Разработчик | 1 |
| - Информация о проекте | Разработчик | 1 |
| - Разработка функционала (программирование) |  |  |
| - Создание базы данных | Разработчик | 3 |
| - Определение входных данных | Разработчик |  |
| - Определение структуры таблицы | Разработчик |  |
| - Реализация таблицы | Разработчик |  |
| - Размещение и анализ рекламы | Разработчик | 3 |
| - Реализация концепции | Разработчик |  |
| - Анализ на предмет создания дополнительных инструментов для охвата большего количества пользователей | Разработчик | 2 |
| Итоги по разделу 2 | Разработчик | 13 |
| - Тестирование |  |  |
| - Тестирование сайта/приложения | Тестировщик | 2 |
| - Анализ результатов тестирования | Разработчик | 1 |
| - Исправление выявленных ошибок (багов) | Разработчик | 3 |
| - Сдача проекта заказчику | Разработчик | 1 |
| Итоги по разделу 3 | Тестировщик, Разработчик | 7 |
| Итоги по проекту | Тестировщик, Разработчик | 32 |

- Порядок контроля и приемки системы

После проведенного тестирования и сдачи проекта Заказчику сайт будет выложен на хостинг заказчика.

Первую неделю после выгрузки Разработчик будет оперативно исправлять все выявленные недочёты.