Технико-экономическое обоснование внедрения

«Внедрения возможности многопользовательской игры в мобильную экшен шутер игру «Танки онлайн-мультиплеер»»

Москва 2022 год

Оглавление

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование проекта	3

1.2.	Наименование заказчика и разработчика проекта	3

1.3.	Перечень документов, на основании которых создается проект	3

1.4.	Описание существующей технологии	3

1.5.	Плановые сроки начала и окончания работ	3

1.6.	Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ	3

2.	Назначение и цели развития системы	3

2.1.	Вид автоматизируемой деятельности	3

2.2.	Перечень объектов, на которых предполагается использование системы	4

2.3.	Наименование и требуемые значения, которые должны быть достигнуты при внедрении ИС	4

3.	Характеристика объектов автоматизации	4

3.1.	Краткие сведения об объекте автоматизации	4

3.2.	Сведения об условиях эксплуатации и характеристиках окружающей среды	4

4.	Требования к системе	5

4.1.	Требования к структуре и функционированию системы	5

4.2.	Требования к персоналу	5

4.3.	Перечень подлежащих автоматизации задач	5

4.4.	Показатели назначения	5

4.5.	Перечень критериев и отказов	6

4.6.	Требования к математическому обеспечению	6

4.7.	Требования к информационному обеспечению	6

4.8.	Требования к техническому обеспечению	6

4.9.	Требования к метрологическому обеспечению	7

5.	Состав и содержание работ по созданию системы	7

6.	Порядок контроля и приемки системы	10

Приложение 1.	11

Приложение 2.	12

- Общие сведения

  - Наименование проекта

Проектирование, реализация и внедрение возможности мультиплеерной игры в «Танки онлайн-мультиплеер».

Краткое наименование: «Танки онлайн».

  - Наименование заказчика и разработчика проекта

Заказчик: Преображенский Максим Владимирович, телефон 8-910-431-21-90.

Адрес заказчика: 115432, Москва, 2-й Кожуховский пр-д, 12, стр.1.

Разработчик: Жерноклеев Даниил Андреевич, телефон 8-915-670-21-88.

Адрес разработчика: 125671, Москва, ул. Пестеля, д.8.

  - Перечень документов, на основании которых создается проект

Проект реализуется на основании:

- дизайн - документа онлайн проекта;

- технических требований к серверу.

  - Описание существующей технологии

На данный момент в игре полностью отсутствует возможность мультиплеерной игры и реализована только одиночная.

  - Плановые сроки начала и окончания работ

Плановый срок начала работ по созданию возможности мультиплеерной игры – 25 февраля 2022 года.

Плановый срок окончания – 6 апреля 2022 года.

Этапы и сроки выполнения описаны в 5 разделе.

  - Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

После тестирования и апробации дополненная игра передается Исполнителем Заказчику в указанные сроки для оценки результатов.

- Назначение и цели развития системы

  - Вид автоматизируемой деятельности

В игру должны быть внедрены следующие возможности:

- возможность сбора в команды для дальнейшей игры;

- возможность онлайн - игры как одному, так и в составе заранее сформированной команды;

- возможность общения (чат) во время игры.

  - Перечень объектов, на которых предполагается использование системы

Игра «Танки онлайн» является мобильной, поэтому предполагает запуск на устройствах с ОС Android (версии 9 и выше) и IOS (версии 13 и выше).

  - Наименование и требуемые значения, которые должны быть достигнуты при внедрении ИС

Целью автоматизации является появление возможности играть онлайн с другими реальными людьми.

После реализации проекта игра будет стоить 1500 рублей.

- Характеристика объектов автоматизации

  - Краткие сведения об объекте автоматизации

Мобильная экшен шутер игра «Танки онлайн-мультиплеер» была выпущена в мае 2021 года. На 24 февраля 2022 года суммарно из AppStore и GooglePlay было более 100000 скачиваний.

На данный момент в игре присутствует возможность только одиночной игры, что включает в себя прохождение карьеры против ботов, а также ежедневные испытания.

Также в игре присутствует возможность покупки уникальных дизайнов для танков и различные цвета снарядов за реальную валюту (донат).

  - Сведения об условиях эксплуатации и характеристиках окружающей среды

Для скачивания и успешной установки игры необходима ОС Android версии 9 и выше или IOS версии 13 и выше, а также 2 Гб свободной памяти.

Для возможности играть онлайн необходим стабильный интернет.

Специальные условия окружающей среды не требуются.

- Требования к системе

  - Требования к структуре и функционированию системы

В результате реализации проекта будет добавлен новый процесс пользователя «многопользовательская игра», который будет включать в себя:

- чат во время игры;

- рейтинговую систему игроков;

- кнопка, перемещающая в онлайн.

В донатах появится новый бонус Pay-to-win.

В коммуникации с разработчиком появится возможность жаловаться на игроков, которые используют читы.

Подробно все требования представлены на диаграммах в приложении 1 и приложении 2.

  - Требования к персоналу

Необходимо расширить штат поддержки игроков до 10 человек и обучить их типовым взаимодействиям.

Также персонал поддержки нужно научить возможности модерации чата (отслеживание нецензурных выражений) и Fair Play (блокирование игроков, которые используют читы).

Персонал поддержки должен оперативно обрабатывать непрошедшие платежи.

  - Перечень подлежащих автоматизации задач

Сбор в команды для дальнейшей онлайн игры должен проходить не более 1 минуты.

Суммарный рейтинг команды соперника должен быть +- как рейтинг вашей команды.

Добавление возможности общения во время матча (чат).

  - Показатели назначения

Пик одновременных игроков должен составлять более 1000 человек, а также необходимо поддерживать до 500 одновременных сессий.

  - Перечень критериев и отказов

Срыв соединения у пользователя;

Пользователь не может найти команду для боя;

Срыв игры на стороне сервера;

Неверный расчет рейтинга игрока (должны дать за победу +20, а дали как за поражение -5);

Неверное решение блокировки пользователя модератором;

В магазине не прошла покупка;

Покупка совершена, но скин не появился в инвентаре.

В случае получения сообщения от игрока о неправильной блокировки поддержка должна как можно быстрее снять ее.

В случае проблем с соединением либо срыва игры на стороне игрока проверить наличие подключения к интернету, а на стороне сервера перезагрузить его.

  - Требования к математическому обеспечению

Для формирования равной команды соперника необходимо сложить рейтинг всех игроков одной команды и собрать похожую по рейтингу команду соперника. Допустимое отклонение может составлять +- 50 очков.

Для формирования рейтинга игрока будет применяться следующий расчет:

- в случае победы к рейтингу +20 очков;

- в случае поражения -5 очков от рейтинга.

  - Требования к информационному обеспечению

Необходима единая база данных для аккаунтов игроков, где будут храниться ID игрока, логин, пароль, его рейтинг и весь имеющийся инвентарь.

Еще необходима база, где будут храниться логи чатов.

  - Требования к техническому обеспечению

Необходимы 3 сервера для игры, а также БД для хранения информации об игроках.

  - Требования к метрологическому обеспечению

Отслеживание статистки игрока по следующим параметрам:

- соотношение убийств и смертей;

- соотношение побед и поражений в составе команды в онлайне.

Отслеживание статистики команды: соотношение побед и поражений.

На основании собранной информации будут сформированы «Топы» сезона.

- Состав и содержание работ по созданию системы

Для разработки и реализации мультиплеерной игры «Танки онлайн» будет задействован один человек, именуемый ранее как Разработчик. Перед сдачей готового продукта Заказчику игра будет предоставлена на тестирование и апробацию третьему лицу.

Таблица 5.1 – Комплекс работ по разработке и реализации проекта.

| Содержание работ | Исполнитель | Длительность (дни) |
| --- | --- | --- |
| - Подготовка процесса разработки и анализ требований |  |  |
| - Исследование и обоснование разработки |  |  |
| - Постановка задач | Разработчик | 1 |
| - Сбор и анализ исходных данных | Разработчик | 2 |
| - Поиск и анализ аналогов |  |  |
| - Анализ существующих игр с поддержкой мультиплеера | Разработчик | 2 |
| - Обоснование необходимости разработки | Разработчик | 1 |
| - Анализ требований |  |  |
| - Определение и анализ требований к разрабатываемому модулю игры | Разработчик | 2 |
| - Определение структуры входных и выходных данных | Разработчик | 1 |
| - Выбор технических и программных средств реализации | Разработчик | 1 |
| - Реализация и согласования технического задания | Разработчик | 2 |
| Итоги по этапу 1 | Разработчик | 12 |
| - Реализация мультиплеерной игры |  |  |
| - Разработка дизайна |  |  |
| - Интерфейс лобби | Разработчик | 1 |
| - Дизайн чата | Разработчик | 1 |
| - Подготовка графического материала (нарисованная кнопка «Бой» и «Отправка сообщения», иконки для профилей игроков и их рейтингов) | Разработчик | 1 |
| - Новые скины для танков | Разработчик | 1 |
| - Дизайн рейтинговых таблиц | Разработчик | 1 |
| - Разработка функционала (программирование) |  |  |
| - Создание базы данных игроков | Разработчик | 3 |
| - Определение входных данных | Разработчик |  |
| - Определение структуры таблицы | Разработчик |  |
| - Реализация таблицы | Разработчик |  |
| - Реализация чата | Разработчик | 2 |
| - Создания функционала | Разработчик |  |
| - Внедрение чата в интерфейс боя | Разработчик |  |
| - Создание базы данных для хранения логов чатов (ID игрока, дата и содержание сообщения) | Разработчик |  |
| - Создание рейтинговой системы | Разработчик | 3 |
| - Разработка формул для расчета рейтинга | Разработчик |  |
| - Интеграция разработанных формул в игру | Разработчик |  |
| - Создание рейтинговых таблиц (личный и командный) | Разработчик | 2 |
| - Определение входных данных | Разработчик |  |
| - Определение структуры таблицы | Разработчик |  |
| - Реализация таблиц | Разработчик |  |
| - Возможность объединения игроков в команды | Разработчик | 2 |
| - Разработка концепции сбора команд (суммарный рейтинг +- 50 очков) | Разработчик |  |
| - Настройка связи с рейтинговой таблицей игроков | Разработчик |  |
| - Реализация концепции | Разработчик |  |
| - Расширение функционала сетевой поддержки (доступ к БД игроков и логам чатов) | Разработчик | 2 |
| - Добавление новых дизайнов в игровой магазин | Разработчик | 1 |
| Итоги по разделу 2 | Разработчик | 20 |
| - Тестирование |  |  |
| - Тестирование возможности мультиплеера | Тестировщик | 2 |
| - Анализ результатов тестирования | Разработчик | 1 |
| - Исправление выявленных ошибок (багов) | Разработчик | 3 |
| - Сдача проекта заказчику | Разработчик | 1 |
| Итоги по разделу 3 | Тестировщик, Разработчик | 7 |
| Итоги по проекту | Тестировщик, Разработчик | 39 |

- Порядок контроля и приемки системы

После проведенного тестирования и сдачи проекта Заказчику игра выгружается в два основных магазина: AppStore и GooglePlay. Для успешной выгрузки необходимо соблюдать политику этих площадок.

Первую неделю после выгрузки Разработчик будет оперативно исправлять все выявленные игроками недочеты.

Приложение 1.

Приложение 2.