Технико-экономическое обоснование внедрения

«Внедрения возможности многопользовательского режима игры в мобильную игру «Танки онлайн»»

Москва 2022 год

Оглавление

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование проекта	4

1.2.	Наименование заказчика и разработчика проекта	4

1.3.	Перечень документов, на основании которых создается проект	4

1.4.	Описание существующей технологии	4

1.5.	Плановые сроки начала и окончания работ	4

1.6.	Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ	4

2.	Назначение и цели развития системы	5

2.1.	Вид автоматизируемой деятельности	5

2.2.	Перечень объектов, на которых предполагается использование системы	5

2.3.	Наименование и требуемые значения, которые должны быть достигнуты при внедрении ИС	5

3.	Характеристика объектов автоматизации	5

3.1	Краткие сведения об объекте автоматизации	6

3.2	Сведения об условиях эксплуатации и характеристиках окружающей среды	6

4.	Требования к системе	6

4.1	Требования к структуре и функционированию системы	7

4.2	Требования к персоналу	7

4.3	Перечень подлежащих автоматизации задач	7

4.4	Показатели назначения	7

4.5	Перечень критериев и отказов	7

4.6	Требования к математическому обеспечению	8

4.7	Требования к информационному обеспечению	8

4.8	Требования к техническому обеспечению	8

4.9	Требования к метрологическому обеспечению	8

5.	Состав и содержание работ по созданию системы	8

6.	Порядок контроля и приёмки систем	14

Приложение 1.	14

Приложение 2.	15

- Общие сведения

  - Наименование проекта

Проектирование, реализация и внедрение возможности мультиплеерной игры в «Танки онлайн-мультиплеер».

  - Наименование заказчика и разработчика проекта

Заказчик: Преображенский Максим Владимирович, телефон 8-921-532-13-20.

Разработчик: Усенко Василий Константинович, телефон 8-999-888-22-88.

  - Перечень документов, на основании которых создается проект

Проект реализуется на основании:

- дизайн - документа онлайн проекта;

- технических требований к серверу.

  - Описание существующей технологии

На данный момент в игре реализован режим одиночной игры против ботов

  - Плановые сроки начала и окончания работ

Плановый срок начала работ по созданию мультиплеерного режима игры – 25 февраля 2022 года.

Плановый срок окончания – 3 мая 2022 года.

Этапы и сроки выполнения описаны в 5 разделе.

  - Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

После тестирования и апробации дополненная игра передается Исполнителем Заказчику в указанные сроки для оценки результатов.

- Назначение и цели развития системы

  - Вид автоматизируемой деятельности

В игру должны быть внедрены следующие возможности:

- возможность сбора в команды для дальнейшей игры;

- возможность онлайн - игры как одному, так и в составе заранее сформированной команды;

- возможность общения (чат) во время игры.

  - Перечень объектов, на которых предполагается использование системы

Игра «Танки онлайн» является мобильной, поэтому предполагает запуск на устройствах с ОС Android (версии 9 и выше) и IOS (версии 13 и выше).

  - Наименование и требуемые значения, которые должны быть достигнуты при внедрении ИС

Целью автоматизации является появление возможности играть онлайн с другими реальными людьми.

После реализации проекта игра будет стоить 350 рублей.

- Характеристика объектов автоматизации

  - Краткие сведения об объекте автоматизации

Мобильная игра «Танки онлайн» была выпущена в мае 2021 года. На данный момент в игре присутствует возможность только одиночной игры, что включает в себя сражения против ботов, а также ежедневные испытания.

Также в игре присутствует возможность покупки уникальных дизайнов для танков и различные цвета снарядов за реальную валюту (донат).

  - Сведения об условиях эксплуатации и характеристиках окружающей среды

Для скачивания и успешной установки игры необходима ОС Android версии 9 и выше или IOS версии 13 и выше, а также 2 Гб свободной памяти.

Для возможности играть онлайн необходим стабильный интернет.

Специальные условия окружающей среды не требуются.

- Требования к системе

  - Требования к структуре и функционированию системы

  - Чат во время боя

  - Рейтинговая система для игроков и команд

  - Рейтинговая таблица игроков и команд

Все требования представлены на диаграмме в приложении 1 и 2.

  - Требования к персоналу

Необходимо расширить штат поддержки игроков до 10 человек и обучить их типовым взаимодействиям (Обработка непрошедшего платежа, разбор заявок, связанных с неверным баном игрока, вылеты из игры).

Также персонал поддержки нужно научить возможности модерации чата и Fair Play (блокирование игроков, которые используют читы и неуважительно относятся к соперникам).

  - Перечень подлежащих автоматизации задач

Сбор в команды для дальнейшей онлайн игры должен проходить не более 1 минуты.

Суммарный рейтинг команды соперника должен быть +- как рейтинг вашей команды.

Добавление возможности общения во время матча (чат).

  - Показатели назначения

Пик одновременных игроков должен составлять более 1000 человек, а также необходимо поддерживать до 100 одновременных сессий.

  - Перечень критериев и отказов

Разрыв соединения у пользователя

Разрыв соединения со стороны сервера

Пользователь в течении продолжительного времени не может подобрать команду

Неверный расчёт рейтинга у пользователя

Неверное решение блокировки пользователя со стороны модерации.

Совершённая покупка не отображается у пользователя в инвентаре

В случае возникновения упомянутых проблем пользователю следует обратится в центр поддержки

  - Требования к математическому обеспечению

Для формирования равной команды соперника необходимо сложить рейтинг всех игроков одной команды и собрать похожую по рейтингу команду соперника (Допустимая разница рейтинга 100 очков).

  - Требования к информационному обеспечению

Необходима единая база данных для аккаунтов игроков, где будут храниться ID игрока, логин и пароль, его рейтинг и инвентарь.

Еще необходима база, где будут храниться логи чатов.

  - Требования к техническому обеспечению

Необходимы 1 сервер для игры, а также БД для хранения информации об пользователях.

  - Требования к метрологическому обеспечению

Отслеживаем информацию о действиях игрока (статистика).

Отслеживание статистики игроков во время матча (Убийства/смерти/содействие в убийстве)

Отслеживание статистики побед/поражений игроков/команд

На основании данной информации будет создан “Топ” Лучших игроков/команд месяца

- Состав и содержание работ по созданию системы

| Содержание работ | Исполнитель | Длительность (дни) |
| --- | --- | --- |
| - Подготовка процесса разработки и анализ требований |  |  |
| - Исследование и обоснование разработки |  |  |
| - Постановка задач | Разработчик | 5 |
| - Сбор и анализ исходных данных | Разработчик | 5 |
| - Поиск и анализ аналогов |  |  |
| - Анализ существующих игр с поддержкой мультиплеера | Разработчик | 4 |
| - Обоснование необходимости разработки | Разработчик | 1 |
| - Анализ требований |  |  |
| - Определение и анализ требований к разрабатываемому модулю игры | Разработчик | 4 |
| - Определение структуры входных и выходных данных | Разработчик | 1 |
| - Выбор технических и программных средств реализации | Разработчик | 1 |
| - Реализация и согласования технического задания | Разработчик | 2 |
| Итоги по этапу 1 | Разработчик | 23 |
| - Реализация мультиплеерной игры |  |  |
| - Разработка дизайна |  |  |
| - Интерфейс лобби | Разработчик | 3 |
| - Дизайн чата | Разработчик | 3 |
| - Подготовка графического материала (нарисованная кнопка «Бой» и «Отправка сообщения», иконки для профилей игроков и их рейтингов) | Разработчик | 1 |
| - Новые скины для танков | Разработчик | 2 |
| - Дизайн рейтинговых таблиц | Разработчик | 1 |
| - Разработка функционала (программирование) |  |  |
| - Создание базы данных игроков | Разработчик | 3 |
| - Определение входных данных | Разработчик |  |
| - Определение структуры таблицы | Разработчик |  |
| - Реализация таблицы | Разработчик |  |
| - Реализация чата | Разработчик | 3 |
| - Создания функционала | Разработчик |  |
| - Внедрение чата в интерфейс боя | Разработчик |  |
| - Создание базы данных для хранения логов чатов (ID игрока, дата и содержание сообщения) | Разработчик |  |
| - Создание рейтинговой системы | Разработчик | 3 |
| - Разработка формул для расчета рейтинга | Разработчик |  |
| - Интеграция разработанных формул в игру | Разработчик |  |
| - Создание рейтинговых таблиц (личный и командный) | Разработчик | 4 |
| - Определение входных данных | Разработчик |  |
| - Определение структуры таблицы | Разработчик |  |
| - Реализация таблиц | Разработчик |  |
| - Возможность объединения игроков в команды | Разработчик | 5 |
| - Разработка концепции сбора команд (суммарный рейтинг +- 50 очков) | Разработчик |  |
| - Настройка связи с рейтинговой таблицей игроков | Разработчик |  |
| - Реализация концепции | Разработчик |  |
| - Расширение функционала сетевой поддержки (доступ к БД игроков и логам чатов) | Разработчик | 2 |
| - Добавление новых дизайнов скинов в игровой магазин | Разработчик | 1 |
| Итоги по разделу 2 | Разработчик | 31 |
| - Тестирование |  |  |
| - Тестирование возможности мультиплеера | Тестировщик | 7 |
| - Анализ результатов тестирования | Разработчик | 2 |
| - Исправление выявленных ошибок (багов) | Разработчик | 3 |
| - Сдача проекта заказчику | Разработчик | 1 |
| Итоги по разделу 3 | Тестировщик, Разработчик | 13 |
| Итоги по проекту | Тестировщик, Разработчик | 67 |

- Порядок контроля и приёмки систем

Приложение 1.

Приложение 2.