Технико-экономическое обоснование проекта

«Внедрение многопользовательской игры для Танков онлайн с новыми системами и фичами»

Согласовано:

Разработал: Филиппин Александр Андреевич

Заказчик: МУИВ

2022

Оглавление

1. Общие сведения	4

1.1 Полное наименование системы и её условное обозначение	4

1.2 Наименование предприятия разработчика и заказчика системы, их реквизиты	4

1.3 Перечень документов, на основании которых создается ИС	4

1.4 Плановые сроки начала и окончания работ	4

1.5 Сведения об источниках и порядке финансирования работ	4

1.6 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию	4

2. Назначение и цели создания	4

2.1 Вид автоматизируемой деятельности	5

2.2 Наименования и требуемые значения технических, технологических показателей объекта, которые должны быть достигнуты при внедрении ИС.	5

3. Характеристика объектов автоматизации	5

3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации	5

4. Требования к системе	6

4.1 Требования к системе в целом	6

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы	6

4.1.2 Требования к персоналу	6

4.1.3 Показатели назначения	6

4.1.4 Требования к надёжности, безопасности, эксплуатации, техническому обслуживанию, защите и сохранности информации	7

4.5 Требования к функциям	7

4.5.1 Перечень подлежащих автоматизации задач	7

4.5.2 Временной регламент реализации каждой функции	7

4.5.3 Требования к качеству реализации каждой функции	7

4.6 Требования к видам обеспечения	8

4.6.1 Математическому	8

4.6.2 Информационному	8

4.6.3 Лингвистическому	8

4.6.4 Программному	8

4.6.5 Техническому	8

4.6.6 Организационному	8

4.6.7 Методическому	8

5. Состав и содержание работ по созданию системы	9

5.1 Перечень стадии и этапов работ	9

5.2 Сроки исполнения	13

5.3 Состав организации	13

5.4 Вид и порядок экспертизы технической документации	13

5.5 Программа обеспечения надёжности	13

5.6 Программа метрологического обеспечения	13

6. Порядок контроля и приёмки системы	14

6.1 Виды, состав, объемы и методы испытании системы	14

6.2 Общие требования к приемке работ по стадиям	14

6.3 Статус приемной комиссии	14

7. Требования к документированию	14

7.1 Перечень подлежащих разработке документов	14

7.2 Перечень документах на машинных носителях	14

8. Источники разработки	14

1. Общие сведения

Танки онлайн – проект сделан энтузиастами-разработчиками для того, чтобы люди ностальгировали по былым временам. Данный проект был разработан и будет поддерживаться в дальнейшем для игроков как для увлечения, так и просто чтобы насладится прошлым.

Танки онлайн – данный проект будет постоянно улучшаться и дорабатываться по отзывам и обратной связью с игроками.

Этот проект также позволит многим игрокам играть вместе находясь рядом или далеко друг от друга.

1.1 Полное наименование системы и её условное обозначение

Наименовавшие проекта для дальнейшей разработки: Танки онлайн – мультиплеер для игры.

1.2 Наименование предприятия разработчика и заказчика системы, их реквизиты

Разработчик: Филиппин Александр Андреевич.

Исполнитель: МУИВ.

Заказчик: МУИВ.

1.3 Перечень документов, на основании которых создается ИС

Международные стандарты и госты.

1.4 Плановые сроки начала и окончания работ

Начало: Ноябрь 2022 года.

Окончание: Конец 2022 года.

1.5 Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Источники финансирования: является поддержка от МУИВа разработчику.

1.6 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию

Оформление программного продукта «Танки онлайн» выполнено в ретро стиле.

Данный проект будет предоставляться заказчику как готовый продукт с поддержкой дальнейшей разработки.

2. Назначение и цели создания

Назначением и целью создания и разработки являются следующие разработки:

Назначением является – разработать мультиплеер;

А целью будут являться следующее:

- Создание многопользовательской игры;

- Система доната;

- Коммуникация с разработчиками;

Ниже будут описаны процессы пользователей, которые выполняют следующие шаги:

- Покупка игры;

Игроки покупают приложения с магазина приложения игр (Google Play или AppStore, а также в Microsoft Store).

- Одиночная игра;

Даёт возможность пользователям играть офлайн проходя различные миссии или в свободном режиме воевать.

- Многопользовательская игра;

Подразумевает пользователям играть совместно.

- Донаты;

Позволяет пользователям покупать различные скины.

- Коммуникация с разработчиками.

Позволяет пользователям иметь обратную связь с разработчиками по вопросам встроенных покупок или при нахождении багов игры и прочее.

Рисунок 1. Схема процессов пользователей

2.1 Вид автоматизируемой деятельности

Целью автоматизации является увеличение количество одновременных сеансов игры в Танках онлайн.

Видами автоматизации является следующее:

- Сбор в группы;

- Бои;

- Рейтинг;

- Подбор групп по рейтингу;

- Отслеживание метрик (античит).

2.2 Наименования и требуемые значения технических, технологических показателей объекта, которые должны быть достигнуты при внедрении ИС.

Технические средства:

- Минимальные технические характеристики для мобильных устройств;

- Рекомендованные серверные вычисления.

Технологические средства:

- Система вычисления на фокусы (AntiCheat);

- Система рейтинга;

- Система доната.

3. Характеристика объектов автоматизации

На данный момент мы не располагаем информацией о количестве одновременных игроков. Анализ конкурентов (Among US, Fall Guys) говорит о необходимости поддерживать до 100 тысяч одновременных сессий.

3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации

Необходимо увеличить количество одновременных сессий для стабильного соединения для многих игроков.

4. Требования к системе

4.1 Требования к системе в целом

Требования системы является следующее:

Необходимо разработать аккаунты игроков добавив:

- Магазин, который будет включать «систему скинов» и «улучшение оружия».

- Отслеживание метрик;

- Система метрик будет включать в себя отслеживание использование «фокусов» AntiCheat.

Проработать систему онлайн боёв:

- Добавив чат, который будет включать модерацию;

- Сбор групп для онлайна;

- Систему рейтинга (ELO).

Система поддержка пользователей:

- Поддержка покупок;

- Сетевая поддержка.

Рисунок 2. Новые системы

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Структура и функционирование системы является:

- Подсистема Аккаунты игроков;

- Подсистема онлайн боёв;

- Подсистема поддержка пользователей.

4.1.2 Требования к персоналу

Требования к персоналу являются следующими:

- Профессиональные навыки и качества написания программного кода;

- Понимание работы протоколов tcp/ip.

4.1.3 Показатели назначения

На данный момент мы не располагаем информацией о количестве одновременных игроков. Анализ конкурентов (Among US, Fall Guys) говорит о необходимости поддерживать до 100 тысяч одновременных сессий.

4.1.4 Требования к надёжности, безопасности, эксплуатации, техническому обслуживанию, защите и сохранности информации

Требования к надёжности:

- Обеспечивать надёжное и стабильное подключение клиентов к онлайн сессиям;

- Быстрая обратная связь.

Требования к безопасности:

- Защита от всех возможных ddos атак и предотвращения утечки личных данных.

Требования к техническому обслуживанию:

- Стабильная работа серверов;

- Регулярные перезагрузки основного сервера;

- Выход патчей в срок.

Требования к защите и сохранности информации:

- Защита конфиденциальной информации от всех возможных утечек из баз данных.

4.5 Требования к функциям

4.5.1 Перечень подлежащих автоматизации задач

- Разработка онлайн боёв с применением рейтинга и системой AntiCheat для отслеживания честной игры;

- Система обратной связи.

4.5.2 Временной регламент реализации каждой функции

Разработка для отслеживание метрик – неделя;

Разработать систему поддержку пользователей – два дня;

Разработать систему онлайн боёв – месяц.

4.5.3 Требования к качеству реализации каждой функции

Требования к системе для отслеживание метрик заключается в следующем:

- Необходимо на системном уровне реализовать систему AntiCheat таким образом, что, при запуске посторонних программ, которые не относятся к системным процессам в работе операционной системы или всё стороннее программное обеспечение имеющие цифровые сертификаты, отслеживалось в системе AntiCheat и в случае ловли «Фокусника», блокировать ему доступ в учётную запись, а также дальнейшую регистрацию в данной игре.

Требование системы для поддержки пользователей будет заключаться в следующем:

- В случае возникновения с ошибками покупок как в самой игре, так и покупки за реальные средства, пользователи будут оставлять заявки с подобными комментариями или в случае недостаточной информации подтверждать подобными скриншотами, как платёжной системы, так и просто скриншот данной операции.

- А также сетевая поддержка пользователей через различные социальные сети и форум.

Требование к системе онлайн боя будет заключаться в следующем:

- Будет сбор групп, для того, чтобы игроки могли вдвоём играть вместе;

- Будет также система рейтинга, который будет показывать мастерство игроков;

- А также чат между игроками с последующей модерацией.

4.6 Требования к видам обеспечения

4.6.1 Математическому

За математическое обеспечения будет отвечать система рейтинга, которая будет высчитывать и находить противника +- по его уровню мастерства.

4.6.2 Информационному

Информационное обеспечение будет предоставлять функционал игры игрокам.

4.6.3 Лингвистическому

За лингвистическую будет отвечать язык разработки и дальнейшее сопровождения данного языка.

4.6.4 Программному

Программная часть будет поддерживать стабильное соединение и клиентско-серверое соединение.

4.6.5 Техническому

Техническая часть будет состоять характеристики к устройствам:

- Android – Android: 5.0 и выше, CPU: Qualcomm 600 и новее, GPU: Adreno 320 и выше, Память: 200 мб и выше;

- iOS – iOS: 8 и выше; CPU: Apple A7 и новее; Память: 200 мб и более;

- Windows – Windows 10 и выше, CPU: Intel atom z8350 и выше; GPU: Intel HD graphic 400 и выше, Память: 250 мб и более.

- Other: обратная совместимость ARM архитектур.

Серверная часть:

- Операционная система: Windows Server 2019;

- CPU: Intel Xeon Platinum 8110 28 core x 2.5 Ghz;

- GPU: Любая или RDP;

- HDD: 4 TB и более – Под данные пользователей;

- SSD: 512 GB – Под операционную систему;

- Memory: 256 GB и более;

4.6.6 Организационному

За организационную часть будет отвечать отдел поддержки пользователей.

4.6.7 Методическому

К методическому будет относится руководство пользователя и система обучения при первом запуске и создания аккаунта.

Ниже будет показана полностью система

Рисунок 3. Система игры

5. Состав и содержание работ по созданию системы

5.1 Перечень стадии и этапов работ

Таблица 1. Стадии и этапы работ

| Содержание работ | Исполнители | Длительность, Дни | График работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Конец |
| 1. Постановка задачи |  |  |  |  |
| 2. Проектирование задания | Руководитель | 1 | 01.11.2022 | 02.11.2022 |
| 3. Подготовка сбора данных для реализации задачи | Руководитель | 1 | 02.11.2022 | 03.11.2022 |
| 4. Сбор исходных данных |  |  |  |  |
| 5. Написание необходимой документации | Руководитель | 1 | 03.11.2022 | 04.11.2022 |
| 6. Доработка документации | Руководитель | 1 | 04.11.2022 | 05.11.2022 |
| 7. Утверждение документации | Руководитель | 1 | 05.11.2022 | 06.11.2022 |
| 8. Передача задачи для программиста | Руководитель | 1 | 06.11.2022 | 07.11.2022 |
| 9. Получение задачи на разработку | Программист | 1 | 07.11.2022 | 08.11.2022 |
| 10. Написание вводной части | Программист | 1 | 08.11.2022 | 09.11.2022 |
| 11. Подача на согласование | Программист | 1 | 09.11.2022 | 10.11.2022 |
| 12. Получение всех исходных данных | Программист | 1 | 10.11.2022 | 11.11.2022 |
| 13. Написание документативной части |  |  |  |  |
| 14. Сбор всех требовании | Руководитель | 1 | 11.11.2022 | 12.11.2022 |
| 15. Сбор подобных аналогов | Руководитель | 1 | 12.11.2022 | 13.11.2022 |
| 16. Передача точного проекта программисту | Руководитель | 1 | 13.11.2022 | 14.11.2022 |
| 17. Отправка всего проекта программисту со всему уточнениями | Руководитель | 1 | 14.11.2022 | 15.11.2022 |
| 18. Начало разработки |  |  |  |  |
| 19. Получение и анализ полученных требований от руководителя | Программист | 1 | 15.11.2022 | 16.11.2022 |
| 20. Создание системы онлайн боёв | Программист | 1 | 16.11.2022 | 17.11.2022 |
| 21. Создание чата и его модерации | Программист | 1 | 17.11.2022 | 18.11.2022 |
| 22. Создание сбор групп и системы рейтинга | Программист | 1 | 18.11.2022 | 19.11.2022 |
| 23. Создание поддержки пользователей | Программист | 1 | 19.11.2022 | 20.11.2022 |
| 24. Создание баз данных |  |  |  |  |
| 25. Проектирование баз данных игроков | Программист | 1 | 20.11.2022 | 21.11.2022 |
| 26. Создание баз данных игроков | Программист | 1 | 21.11.2022 | 22.11.2022 |
| 27. Тестирование баз данных |  |  |  |  |
| 28. Тестирование базы данных игроков | Программист | 1 | 22.11.2022 | 23.11.2022 |
| 29. Исправление ошибок на этапе тестирования баз данных | Программист | 1 | 23.11.2022 | 24.11.2022 |
| 30. Подготовка к реализации баз данных | Программист | 1 | 24.11.2022 | 25.11.2022 |
| 31. Создание баз данных игроков |  |  |  |  |
| 32. Подготовка к созданию баз данных игроков | Программист | 1 | 25.11.2022 | 26.11.2022 |
| 33. Создание баз данных игроков | Программист | 1 | 26.11.2022 | 27.11.2022 |
| 34. Тестирование баз данных игроков | Программист | 1 | 27.11.2022 | 28.11.2022 |
| 35. Занесение игроков на тестирование | Программист | 1 | 28.11.2022 | 29.11.2022 |
| 36. Подготовка к тестированию | Программист | 1 | 29.11.2022 | 30.11.2022 |
| 37. Закрытое тестирование |  |  |  |  |
| 38. Закрытое тестирование работы чата | Программист | 1 | 30.11.2022 | 01.11.2022 |
| 39. Закрытое тестирование работы фильтрации чата | Программист | 1 | 01.12.2022 | 02.12.2022 |
| 40. Закрытое тестирование сбор групп | Программист | 1 | 02.12.2022 | 03.12.2022 |
| 41. Закрытое тестирование системы рейтинга | Программист | 1 | 03.12.2022 | 04.12.2022 |
| 42. Исправление ошибок и тестирование поддержки пользователей | Программист | 1 | 04.12.2022 | 05.12.2022 |
| 43. Исправление ошибок и подготовка к закрытому тесту для тестеров | Программист | 1 | 05.12.2022 | 06.12.2022 |
| 44. Проверка чата и модерации закрытого тестирования тестерами | Тестеры | 1 | 06.12.2022 | 07.12.2022 |
| 45. Проверка системы рейтинга и сбора групп закрытыми тестерами | Тестеры | 1 | 07.12.2022 | 08.12.2022 |
| 46. Проверка закрытого тестирование поддержки пользователей тестерами | Тестеры | 1 | 08.12.2022 | 09.12.2022 |
| 47. Нахождение и исправление общих багов | Тестеры и программисты | 1 | 09.12.2022 | 10.12.2022 |
| 48. Переход из закрытого тестирования и приглашение в открытое тестирование | Тестеры и программисты | 1 | 10.12.2022 | 11.12.2022 |
| 49. Тестирование |  |  |  |  |
| 50. Проверка работоспособности онлайн сессий | Программист | 1 | 11.12.2022 | 12.12.2022 |
| 51. Проверка всех новых добавленных функции | Тестеры | 1 | 12.12.2022 | 13.12.2022 |
| 52. Исправление багов | Программист | 1 | 13.12.2022 | 14.12.2022 |
| 53. Второй этап тестирования | Тестеры | 1 | 14.12.2022 | 15.12.2022 |
| 54. Третий этап тестирования | Тестеры | 1 | 15.12.2022 | 16.12.2022 |
| 55. Четвертый этап тестирования | Тестеры | 1 | 16.12.2022 | 17.12.2022 |
| 56. Получение обратной связи и исправление ошибок во время тестирования | Тестеры и программисты | 1 | 17.12.2022 | 18.12.2022 |
| 57. Совместное тестирования с программистом | Тестеры и программисты | 1 | 18.12.2022 | 19.12.2022 |
| 58. Пятый этап тестирования | Тестеры | 1 | 19.12.2022 | 20.12.2022 |
| 59. Сбор сведении и обратной связи о новых функции | Тестеры | 1 | 20.12.2022 | 21.12.2022 |
| 60. Получение обратной связи от тестеров | Программист | 1 | 21.12.2022 | 22.12.2022 |
| 61. Обработка запросов от тестеров | Программист | 1 | 22.12.2022 | 23.12.2022 |
| 62. Обратная связь с программистом | Тестеры | 1 | 23.12.2022 | 24.12.2022 |
| 63. Исправление найденных ошибок | Программист | 1 | 24.12.2022 | 25.12.2022 |
| 64. Итоговое тестирование к передаче проекта заказчику | Тестеры и программисты | 1 | 25.12.2022 | 26.12.2022 |
| 65. Подготовка к передачи заказчику |  |  |  |  |
| 66. Сбор сведении во время разработки | Программист | 1 | 26.12.2022 | 27.12.2022 |
| 67. Сбор сведении во время результата закрытого тестирования | Программист | 1 | 27.12.2022 | 28.12.2022 |
| 68. Сбор сведении во время результата открытого тестирования | Программист | 1 | 28.12.2022 | 29.12.2022 |
| 69. Подготовка проекта к передаче заказчику | Программист | 1 | 29.12.2022 | 30.12.2022 |
| 70. Сдача заказчику | Руководитель | 1 | 30.12.2022 | 31.12.2022 |
| 71. Итог | Руководитель | 61 | 01.11.2022 | 31.12.2022 |

5.2 Сроки исполнения

Начала разработки – 01.01.2022;

Конец разработки – 31.12.2022.

5.3 Состав организации

МУИВ.

5.4 Вид и порядок экспертизы технической документации

Госты и стандарты.

А также необходимая процедура прохождения модерации в магазинах приложений.

5.5 Программа обеспечения надёжности

Надёжность будет состоять в том, что необходимо обеспечивать стабильные онлайн сессии игроков как по отдельности, так и в группах, а также точный подбор по системе рейтинга в которых также работает система защиты от «Фокусов».

5.6 Программа метрологического обеспечения

ГОСТ Р 8.820-2013 «Государственная система обеспечения единства

измерений (ГСИ). Метрологическое обеспечение. Основные положения»

[21] устанавливает основные положения метрологического обеспечения

измерений, которые выполняются при разработке, производстве,

испытаниях и эксплуатации продукции при осуществлении различных

видов работ, как в сфере государственного регулирования обеспечения

единства измерений, так и вне этой сферы.

6. Порядок контроля и приёмки системы

6.1 Виды, состав, объемы и методы испытании системы

Методы тестирования проводились отделом тестировщиков, а также определённым набором игроков, которые подавали заявки на тест.

6.2 Общие требования к приемке работ по стадиям

Все дополнения и разработка необходима выполняться точно в срок.

6.3 Статус приемной комиссии

Выгрузка и модерация приложения в магазины приложения Google play store и Apple Store, а также Microsoft Store.

7. Требования к документированию

Международные стандарты разработки и госты.

7.1 Перечень подлежащих разработке документов

Международные стандарты разработки и госты.

7.2 Перечень документах на машинных носителях

Международные стандарты разработки и госты.

8. Источники разработки

Модификация и улучшения программного продукта добавлением возможности играть игрокам вместе, а также много новых и интересных функции.